小组5

# 会议记录

# 3.3-3.7 w01

讨论需求、开发、文档、模板等，熟悉资料、准备需求、用例及用例描述

明确各组员的任务；设定项目的最终目标，开始需求分析和设计

确定小组开发环境

分工写需求文档 ddl3.8

软件需求说明书

yff：测试管理模块 + 第2章

lry：病历管理模块 + 第3章

ljf：3D医院导览 + 第1章

lyx：职能学习 + 第4章

zxy：系统管理 + 第5章

gxw：数据管理 + 第7章

加号左边内容先在本地写，周一统一汇总

右边部分可以直接在线修改

软件需求说明书链接https://docs.qq.com/doc/DQm1mZHlUR05FVm5W?tdsourcetag=s\_macqq\_aiomsg&jumpuin=1048165092

* zxy：文档介绍&项目介绍 项目计划 ddl3.8
* ljf 项目周报

# 3.8-312. w01

lyx 整合项目需求说明 v0.2

小组对需求说明书进行评审报告

提交资产:

1. 项目计划 v0.1

2. 需求v0.1

3. 项目进度汇报\_v0.1

# 3.15-3.17 w03

本周三3.17下班前提交如下输出产物：

1. 项目计划v1.0（基线）: 周星宇

完善项目计划书,做1.0发布准备.

2） 需求1.0（基线）: 罗竣夫

整合上周评审后修改内容,包括

* 医院导览模块中删除冗余用例 添加职能学习模块中的角色扮演 罗竣夫
* 删除职能学习模块中的角色扮演 修改用例图 罗亦翔
* 详细定义测试管理模块中考试考卷的的逻辑 袁非凡
* 完善系统管理模块用例 周星宇

3） 项目进度汇报\_v0.2 罗竣夫 周星宇

4） 设计文档 v0.1

软件架构设计,参照模板修改 罗亦翔 刘睿旸

5） 测试计划 v0.1

性能测试计划 参照模板修改 1-3 袁非凡 4-8 郭省吾

6) 评审报告 上周已完成